## Slide 1
Gestion de projets informatiques
Plateforme intelligente de digitalisation des laboratoires de recherche universitaires
Gestion des activités de recherche, publications, équipements et valorisation scientifique
Réalisé par : Ayoub El Youbi Ben Ameur • Akkouh Iliass • El Gourari Nassim
Encadré par : Pr. R. Abakouy • Année universitaire : 2025-2026 • Module : Gestion de projets informatiques
MVP
QCD
Cadrage • Roadmap • Backlog • Risques • Tests • Livrables
Notes: Présenter le titre, l équipe et le contexte pédagogique. Insister sur le fait que la présentation porte autant sur la gestion du projet que sur la solution technique.

## Slide 2
Introduction
Un projet web académique, géré comme un vrai projet informatique
La plateforme centralise les activités du laboratoire et ajoute une couche IA simple pour améliorer l organisation et la collaboration.
Digitaliser
Remplacer les suivis dispersés par un espace web unique.
Centraliser
Regrouper membres, projets, équipements, publications et valorisation.
Piloter
Mettre à disposition un dashboard pour les responsables du laboratoire.
Assister par IA
Extraire des mots-clés et recommander des collaborations scientifiques.
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
02 / 22
Notes: Introduire le projet en une minute : une application utile au laboratoire et une occasion d appliquer les méthodes de gestion de projets informatiques.

## Slide 3
Contexte
Des informations scientifiques dispersées
Dans beaucoup de laboratoires, les données existent déjà, mais elles sont stockées dans des supports séparés.
Fichiers Excel
Listes de membres, projets et équipements maintenues manuellement.
Documents Word
Rapports, conventions et bilans scientifiques difficiles à consolider.
Emails et échanges
Décisions, validations et informations dispersées entre acteurs.
Absence de système unique
Le suivi devient lent, incomplet et peu visible.
Conséquence
Le laboratoire possède beaucoup d informations, mais manque d une vision consolidée pour les exploiter efficacement.
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
03 / 22
Notes: Montrer que le besoin ne vient pas d une absence de données, mais d une absence de centralisation et de méthode de suivi.

## Slide 4
Problématique
Comment centraliser, suivre et valoriser les activités du laboratoire ?
La problématique relie la digitalisation, le suivi opérationnel, la collaboration et la valorisation scientifique.
« Comment digitaliser et centraliser la gestion des activités d’un laboratoire de recherche universitaire tout en améliorant le suivi, la collaboration et la valorisation scientifique ? »
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
04 / 22
Notes: Lire la problématique, puis la traduire en problèmes concrets : visibilité, suivi, gestion des équipements, organisation des publications et collaboration.

## Slide 5
Objectifs
Un objectif général, plusieurs objectifs opérationnels
Le périmètre fonctionnel a été construit pour aboutir à un MVP complet mais réaliste.
Objectif général
Développer une plateforme web intelligente pour gérer les activités d’un laboratoire de recherche.
Gérer les membres et leurs domaines
Suivre les projets et leurs équipes
Inventorier les équipements scientifiques
Structurer les publications et auteurs
Valoriser partenariats, prix et événements
Afficher un dashboard statistique
Intégrer IA/NLP pour mots-clés et recommandations
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
05 / 22
Notes: Insister sur la différence entre objectif général et objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques deviennent ensuite les modules du backlog.

## Slide 6
Périmètre
Un MVP volontairement maîtrisé
Le périmètre a permis de protéger la qualité et le délai en limitant les fonctionnalités non essentielles.
Inclus
Authentification et rôles
CRUD membres, projets, équipements
CRUD publications et valorisation
Dashboard statistique
IA/NLP simple
Documentation et tests principaux
Exclus
Application mobile
Intégration Google Scholar / Scopus réelle
Gestion financière avancée
IA avancée ou payante
Workflow administratif complexe
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
06 / 22
Notes: Expliquer que la gestion de projet consiste aussi à dire ce qui ne sera pas fait. Le périmètre évite la dérive fonctionnelle.

## Slide 7
Triangle QCD
Qualité, coût et délai : trois contraintes liées
Modifier l’une de ces contraintes impacte directement les autres.
QCD
Qualité
Coût
Délai
Qualité
Application fonctionnelle
Données cohérentes
Interface claire
Sécurité minimale
Tests CRUD
Coût
Outils open-source
Laravel, React, MySQL, FastAPI
Aucun service payant
Développement étudiant
Délai
Durée limitée
Livraison progressive
Priorisation du MVP
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
07 / 22
Notes: Faire le lien avec le cours : si nous ajoutons trop de fonctions, le délai augmente ou la qualité baisse. Le MVP est donc un choix de gestion QCD.

## Slide 8
Acteurs et rôles
Une lecture projet et une lecture application
Les acteurs ont été identifiés pour cadrer les responsabilités et les droits d accès.
Acteurs projet
MOA : laboratoire universitaire et utilisateurs finaux
MOE : équipe de développement
Chef de projet : coordination, planning, suivi
Utilisateurs finaux : admin, responsable, chercheur
Rôles application
Admin : gère toute la plateforme
Responsable : gère les activités du laboratoire
Chercheur : consulte et ajoute ses contributions
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
08 / 22
Notes: Présenter les rôles selon le vocabulaire du cours : MOA, MOE, chef de projet, utilisateurs. Puis montrer leur traduction dans l application.

## Slide 9
Fonctionnalités
Sept modules pour couvrir le cycle d activité du laboratoire
Chaque module correspond à un besoin fonctionnel identifié dans le cadrage.
Membres
Profils, grades et domaines de recherche.
Projets
Responsable, équipe, statut et budget.
Équipements
Inventaire, statut et réservation simple.
Publications
Auteurs, projet lié, DOI et mots-clés.
Valorisation
Brevets, partenariats, événements et prix.
Dashboard
Cartes statistiques et graphiques.
IA/NLP
Extraction de mots-clés et recommandations.
Documentation
README, conception, risques et tests.
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
09 / 22
Notes: Cette slide sert de carte fonctionnelle avant de passer à l architecture technique.

## Slide 10
Architecture technique
Une architecture en couches claire et évolutive
Chaque couche a une responsabilité distincte, ce qui rend le MVP maintenable.
Présentation
React + Inertia.js + Tailwind CSS
Métier
Laravel Controllers + Services + Requests
Données
MySQL + migrations + seeders
IA
Python + FastAPI + NLP simple
Versioning
Git/GitHub pour suivre les changements
Qualité
Tests PHPUnit + validation serveur
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
10 / 22
Notes: Expliquer que l architecture sépare l interface, la logique métier, la base de données, l IA et le versioning. C est une application concrète de la conception.

## Slide 11
Modèle de données
Les entités reflètent les activités réelles du laboratoire
Le modèle relie membres, projets, publications, équipements et valorisation.
User
Member
ResearchProject
Equipment
Publication
Valorisation
EquipmentReservation
Un membre participe à plusieurs projets
Un projet possède un responsable
Une publication a plusieurs auteurs
Un équipement peut être réservé
Une valorisation peut être liée à un projet ou un membre
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
11 / 22
Notes: Mettre en avant les relations principales plutôt que les colonnes. Le modèle de données matérialise le périmètre fonctionnel.

## Slide 12
Méthodes appliquées
Du cadrage à la livraison : la démarche du cours appliquée au projet
Chaque étape de gestion de projet a produit un livrable ou une décision concrète.
Avant-projet
Étude d opportunité, faisabilité, besoins, périmètre, risques initiaux.
Conception
Architecture technique, modèle de données, choix Laravel/React/MySQL/FastAPI.
Réalisation
Développement modulaire, Git/GitHub, itérations, CRUD par module.
Validation
Tests fonctionnels, rôles, CRUD, dashboard et service IA avec mock.
Livraison
README, documentation finale, démonstration et présentation.
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
12 / 22
Notes: C est une slide centrale. Pour chaque méthode vue en cours, donner l exemple concret produit dans le projet.

## Slide 13
Approche hybride
Un cadrage structuré, une réalisation itérative
Le projet avait des besoins connus au départ, mais l interface et l IA demandaient des ajustements progressifs.
Cycle classique
Cadrage initial
Périmètre
Conception
Planification
Agile / Kanban
Backlog
Sprints
Livraison incrémentale
Amélioration continue
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
13 / 22
Notes: Expliquer que l approche hybride convient car les besoins principaux sont stables, mais certaines parties évoluent en réalisation.

## Slide 14
Roadmap
Quatre sprints pour livrer un MVP complet
La roadmap transforme les objectifs en étapes maîtrisables.
Sprint 1 — Cadrage
Cahier des charges
Périmètre
Rôles
Architecture
Base de données
Sprint 2 — Backend
Migrations
Models
Controllers
Authentification
Rôles
Sprint 3 — Frontend
Pages React
Dashboard
Formulaires
Navigation
Sprint 4 — Livraison
FastAPI
Intégration IA
Tests
Documentation
Présentation
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
14 / 22
Notes: Présenter la roadmap comme un outil de suivi du délai. Chaque sprint correspond à un résultat vérifiable.

## Slide 15
Backlog / Kanban
Un suivi visuel pour contrôler l avancement
Le Kanban permet de voir ce qui reste, ce qui avance et ce qui est livré.
À faire
Gestion utilisateurs avancée
IA avancée
Export PDF
En cours
Amélioration interface
Tests complémentaires
Préparation soutenance
Terminé
Authentification
CRUD principaux
Dashboard
Valorisation
Service IA simple
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
15 / 22
Notes: Relier le Kanban à la maîtrise de l avancement. Il évite les tâches invisibles et aide à prioriser.

## Slide 16
Planning
Un mini-Gantt pour maîtriser le délai
Le planning a permis de prioriser le MVP et d organiser le travail sur quatre semaines.
Analyse et cadrage
Semaine 1
Conception BD et architecture
Semaine 1
Backend Laravel
Semaine 2
Frontend React
Semaine 2
Semaine 3
IA / FastAPI
Semaine 3
Tests et corrections
Semaine 4
Documentation et présentation
Semaine 4
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
16 / 22
Notes: Le planning montre la séquence logique : cadrage, conception, réalisation, IA, tests et livraison.

## Slide 17
Risques et solutions
Anticiper les problèmes pour sécuriser le MVP
La gestion des risques a été appliquée aux dimensions organisationnelles, techniques, qualité et fonctionnelles.
Risque
Type
Impact
Solution
Retard de développement
Organisationnel
Élevé
Priorisation MVP + tâches réparties
Problèmes Git/GitHub
Technique
Moyen
Pull régulier + commits clairs
Service IA indisponible
Technique
Moyen
Message propre + fallback
Bugs CRUD
Qualité
Élevé
Tests fonctionnels réguliers
Mauvaise compréhension
Fonctionnel
Élevé
Cadrage + périmètre clair
Problème base de données
Technique
Moyen
Migrations + seeders
Interface peu claire
Ergonomie
Moyen
UI Tailwind + amélioration continue
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
17 / 22
Notes: Présenter les risques non pas comme une liste théorique, mais comme des décisions concrètes : priorisation, tests, migrations, fallback IA.

## Slide 18
Tests et validation
Prouver que le MVP fonctionne
La validation combine tests fonctionnels, validation des données et tests du service IA.
Connexion
Création membre
Modification membre
Création projet
Ajout équipement
Ajout publication
Extraction IA
Accès dashboard
Vérification rôles
Critères de validation
Aucune erreur bloquante
CRUD fonctionnels
Base de données cohérente
Interface accessible
Service IA testé
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
18 / 22
Notes: Insister sur les tests comme étape de validation projet. Le code n est livré qu après vérification des scénarios critiques.

## Slide 19
Livrables
Des livrables de gestion, conception, réalisation et validation
Le projet ne se limite pas au code : il produit aussi des documents de pilotage et de preuve.
Gestion de projet
Note de cadrage
Cahier des charges
Planning
Registre des risques
Conception
Architecture technique
Modèle de données
Maquettes / interfaces
Réalisation
Code Laravel/React
Base MySQL
Service IA FastAPI
Dashboard
Validation / Livraison
Tests
README
Présentation
Démonstration
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
19 / 22
Notes: Montrer que chaque phase a un livrable associé : c est une preuve de méthode et de traçabilité.

## Slide 20
Démonstration
Un scénario simple pour prouver la solution
La démonstration montre le passage de la conception à une solution fonctionnelle.
1. Accueil
2. Connexion admin
3. Dashboard
4. Ajouter membre
5. Ajouter projet
6. Ajouter équipement
7. Ajouter publication
8. Mots-clés IA
9. Recommandations IA
10. Déconnexion
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
20 / 22
Notes: Utiliser cette slide comme guide lors de la démonstration finale. Elle structure le parcours devant le professeur.

## Slide 21
Résultats
Un MVP fonctionnel et présentable
Les résultats couvrent la solution technique, la gestion du projet et les livrables académiques.
5
CRUD principaux réalisés
40
tests Laravel passés
1
service IA FastAPI intégré
3
rôles utilisateurs
4
documents projet
1
dashboard statistique
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
21 / 22
Notes: Mettre en avant les résultats concrets : application, dashboard, IA, rôles, documentation et tests.

## Slide 22
Conclusion
Développer une solution, mais surtout piloter un projet
Le projet combine développement web, base de données, intelligence artificielle et gestion de projet informatique.
« Nous avons appliqué une démarche structurée allant du cadrage jusqu’à la validation, en tenant compte des contraintes QCD, des risques, du planning, des rôles et des livrables. »
Cadrage
QCD
Roadmap
Risques
Tests
Livraison
Gestion de projets informatiques • Plateforme laboratoire
22 / 22
Notes: Conclure fortement : le projet montre la capacité à transformer un besoin en solution grâce à une démarche de gestion de projet.